```markdown id="r8w3sk"

# Growth Atlas Roadmap

Version: V2.0

Status: Active

Purpose:

This document defines the long-term development roadmap of Growth Atlas.

It describes:

- Product evolution stages;

- Development priorities;

- Future direction.

This document is intended for:

- ChatGPT;

- Codex;

- Product AI;

- Startup analysis AI.

This document only describes the current roadmap.

---

# 一、Roadmap原则

Growth Atlas development follows a gradual validation approach.

核心原则：

```

Validate Value

↓

Build Core System

↓

Expand Intelligence

↓

Scale Product

```id="g7v2d1"

---

# 1. 先验证核心价值

Growth Atlas 优先验证：

用户是否真正需要：

- AI辅助决策；

- 结构化思考；

- 长期决策记录。

---

不优先追求：

- 功能数量；

- 复杂交互；

- 大规模商业化。

---

# 2. 再扩展复杂能力

复杂系统必须建立在：

真实用户需求。

真实使用数据。

真实反馈。

之上。

---

扩展顺序：

```

Decision Support

↓

Personal Memory

↓

Decision Intelligence

↓

Platform

```id="k0h7yq"

---

# 3. 避免过早开发

Growth Atlas 避免：

- 过早商业化；

- 过早增加功能；

- 过早构建复杂生态。

---

优先建立：

核心闭环。

---

# 4. 长期架构优先

短期功能不能破坏：

- Decision Framework；

- Memory System；

- User Control；

- AI Boundary。

---

# 二、Development Phases

Growth Atlas 分为三个主要发展阶段：

```

Phase 0

↓

Phase 1

↓

Phase 2

↓

Phase 3

```id="z3h5hj"

---

# Phase 0: Foundation

## 目标

建立 Growth Atlas 的基础系统。

---

## 核心目标

完成：

- 产品定义；

- 理论模型；

- 技术基础；

- AI架构。

---

## 核心功能

包括：

### Product Foundation

- Product Constitution；

- Product Specification；

- Product Boundaries。

---

### Theory Foundation

- Decision Framework；

- Personal Decision Profile；

- Decision Memory；

- Growth Map。

---

### Technical Foundation

- Frontend Architecture；

- Backend Architecture；

- Database Design；

- AI Service Architecture。

---

## 不包含内容

Phase 0 不包含：

- 大规模用户增长；

- 商业化系统；

- 高级AI Agent；

- 复杂自动化。

---

# Phase 1: MVP

## 目标

验证：

> 用户是否愿意使用 AI 进行结构化决策。

---

## 核心问题

需要验证：

1. 用户是否愿意输入真实问题。

2. AI结构化分析是否比普通聊天更有价值。

3. 用户是否愿意保存决策记录。

---

## 核心功能

---

# 1. Basic User System

包括：

- 注册；

- 登录；

- 用户身份。

---

# 2. Personal Decision Profile

包括：

- Stable Profile；

- Dynamic Context。

---

# 3. AI Decision Analysis

包括：

- 用户问题输入；

- Context理解；

- Decision Framework分析；

- Decision Report。

---

# 4. Decision Memory基础

包括：

- 保存Decision Episode；

- 查看历史决策。

---

# 5. 基础Growth Map

包括：

- Decision Timeline。

---

## 不包含内容

Phase 1 不包含：

- 高级Pattern Learning；

- 自动人生规划；

- 多Agent系统；

- 商业生态。

---

# Phase 2: Personal Decision System

## 目标

从：

AI决策工具。

升级为：

长期个人决策系统。

---

## 核心目标

完善：

- Profile；

- Memory；

- Feedback。

形成：

长期闭环。

---

# 核心功能

---

# 1. Advanced Personal Decision Profile

升级：

更完整理解用户。

包括：

- 长期方向；

- 价值变化；

- 决策行为。

---

# 2. Decision Memory System

完善：

长期经验积累。

包括：

- Memory Candidate；

- 用户确认；

- Memory Retrieval。

---

# 3. Feedback Loop

建立：

```

Decision

↓

Action

↓

Outcome

↓

Reflection

↓

Memory Update

```id="s6j6xb"

---

# 4. Context Builder

实现：

AI根据问题自动选择：

- Profile；

- Memory；

- History。

---

# 5. Growth Map升级

从：

Timeline。

升级为：

Decision Evolution。

---

## 不包含内容

Phase 2 不包含：

- 替代人类决策；

- 自动执行人生选择；

- 完全自主AI Agent。

---

# Phase 3: Decision Intelligence Platform

## 目标

成为：

长期个人决策智能平台。

---

## 核心方向

从：

个人工具。

发展为：

Decision Intelligence Platform。

---

# 核心能力

---

# 1. Decision Pattern Intelligence

AI从长期数据中发现：

- 决策规律；

- 有效策略；

- 常见盲点。

---

# 2. Adaptive Decision Agent

AI能够：

根据用户情况：

主动提出：

- 需要关注的问题；

- 可能机会；

- 潜在风险。

---

# 3. Multi-domain Decision Support

支持：

- 学业；

- 职业；

- 创业；

- 财务；

- 长期人生规划。

---

# 4. Personal Decision Model

形成：

用户专属决策模型。

---

# 5. Knowledge Network

连接：

- 用户经验；

- 外部知识；

- 决策模型。

---

## 不包含内容

Phase 3 不包含：

- AI替代人生选择；

- 自动控制用户行为；

- 删除用户自主权。

---

# 三、长期愿景

## 3.1 Personal Decision Operating System

Growth Atlas 长期目标：

成为：

用户个人决策操作系统。

---

它帮助用户：

理解过去。

分析现在。

规划未来。

---

# 3.2 Long-term Product Evolution

未来演化：

```

AI Decision Tool

↓

Personal Decision System

↓

Decision Intelligence Platform

↓

Personal Decision Operating System

```id="6f7d4h"

---

# 3.3 核心长期价值

Growth Atlas 的长期价值来自：

## Decision Memory

用户长期积累的：

- 选择；

- 判断；

- 结果；

- 经验。

---

## Context Intelligence

AI理解：

什么时候需要什么信息。

---

## Judgment Improvement

帮助用户：

逐渐形成更好的判断能力。

---

# 四、版本判断标准

Growth Atlas 不以：

功能数量。

作为版本完成标准。

---

版本升级必须满足：

---

# 1. 用户价值验证

检查：

用户是否获得真实价值。

例如：

- 是否帮助用户解决真实问题；

- 是否愿意持续使用。

---

# 2. 核心闭环完成

每个阶段必须完成：

```

Problem

↓

Analysis

↓

Action

↓

Feedback

```id="4v1f9s"

---

# 3. 数据价值增长

新版本是否增强：

- Profile；

- Memory；

- Context；

- Decision Quality。

---

# 4. 系统稳定性

必须保证：

- 数据安全；

- AI稳定；

- 架构可维护。

---

# 5. 不偏离核心定位

任何版本：

必须符合：

Growth Atlas 是 AI Personal Decision System。

---

# Final Roadmap Definition

Growth Atlas development follows:

```

Build the Core

↓

Validate the Value

↓

Accumulate Decision Intelligence

↓

Scale Long-term Capability

```id="sp7x7x"

长期目标：

不是构建一个更会聊天的 AI。

而是构建一个能够帮助人类持续提升决策能力的智能系统。

```